8 周行动指南

从 0 开始参加
RSNA 膝关节异常检测比赛

面向统计专业学生的代码、数据分析与医学影像实践路线

| 01 完成有效提交 | 02 建立可信 OOF | 03 形成项目作品集 |
| --- | --- | --- |

核心原则：先跑通，再做对，最后做强。

制定日期：2026 年 8 月 · 可按个人课业与算力调整

如何使用这份计划

推荐目标 第一次参赛不以奖牌为唯一标准。优先完成可靠的数据分析、固定的交叉验证、可复现的 baseline 和一次有效提交。

按阶段推进。每个阶段都有明确成果和验收标准，未通过验收时不要急于增加模型复杂度。

建立实验纪律。所有正式实验使用固定 fold，保存配置、权重、OOF 预测和每类 AUC。

控制资源。先使用 CSV 和少量病例开发；确认流程稳定后，再扩大数据量和模型规模。

避免排行榜驱动。Public Leaderboard 只作为外部反馈，主要决策依据应是可信的本地验证。

8 周路线图

| 时间 | 主题 | 本周目标 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 0 周 | 准备环境与项目 | 理解任务，搭建可复现项目骨架 | 环境测试 + README |
| 第 1 周 | CSV 探索分析 | 掌握样本、标签、序列和报告分布 | 01_eda.ipynb |
| 第 2 周 | DICOM 管线 | 正确读取、排序和显示 MRI 序列 | dicom.py + 可视化 |
| 第 3 周 | 验证方案 | 建立固定多标签分层 fold 和 AUC 评估 | folds.csv + metrics.py |
| 第 4 周 | 2.5D baseline | 训练可解释、可复现的轻量模型 | 训练代码 + OOF |
| 第 5 周 | 首次提交 | 在 9 小时限制内生成 submission.csv | 有效 Kaggle 提交 |
| 第 6 周 | 多序列建模 | 融合平面、序列属性和病例级特征 | 改进模型 + 消融 |
| 第 7–8 周 | 弱监督与融合 | 利用报告、伪标签和模型多样性 | 最终模型 + 项目总结 |

推荐技术栈

| 模块 | 推荐工具 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 数据分析 | Python、NumPy、Pandas/Polars、Seaborn | 统计标签、序列与报告分布 |
| 医学影像 | pydicom、pylibjpeg、GDCM、SimpleITK | DICOM 解码、排序和预处理 |
| 建模 | PyTorch、timm、Albumentations | 2D/2.5D 多标签训练 |
| 验证 | scikit-learn、iterative-stratification | AUC 与多标签分层交叉验证 |
| 文本 | Transformers、XLM-R、正则与医学词典 | 多语言报告弱标签 |
| 工程 | Git、YAML、Kaggle Notebook | 版本控制、实验配置与提交 |

阶段 0  ·  建议用时 1–2 天

准备环境与理解比赛

阶段目标 建立能够长期维护的项目环境，明确比赛约束和个人学习目标。

需要理解的概念

多标签分类：一个病例可以同时拥有多个异常标签。

ROC-AUC：衡量阳性样本排序高于阴性样本的能力；比赛使用 12 类宏平均 AUC。

数据泄漏：同一病例的不同序列绝不能跨训练集与验证集。

弱监督：报告可帮助生成标签，但测试时没有报告，因此最终模型必须能够只依赖影像推理。

项目目录

configs/
notebooks/
src/data/
src/models/
outputs/
tests/
README.md
requirements.txt

验收清单

☐  Python 和 PyTorch 可以运行

☐  建立 Git 仓库并完成第一次提交

☐  阅读 Overview、Data 与 Rules

☐  建立实验记录表

☐  写下个人算力、时间和最低成功标准

阶段 1  ·  建议用时 3–5 天

只分析 CSV：建立数据直觉

阶段目标 不下载全部影像，先形成对样本、标签、序列和报告的统计认识。

必须回答的问题

训练集有多少病例？每个病例有多少序列？三种解剖平面的覆盖情况如何？

12 个标签分别有多少已标注、阳性、阴性和缺失病例？

哪些标签经常同时出现？标签共现是临床关系还是标注机制导致？

有人工标签与无人工标签的病例，在性别、序列数量和协议上是否不同？

报告有哪些语言？长度和缺失率怎样？哪些否定或不确定表达最常见？

建议图表

☐  12 类阳性率柱状图

☐  12 类缺失率柱状图

☐  标签相关性与共现热力图

☐  每病例序列数分布

☐  平面 × Fluid Sensitive × Fat Suppression 交叉表

☐  报告长度和语言分布

统计思考 不要把“报告未提及某异常”自动视为阴性；首先检查标签缺失机制以及有标注与无标注病例的分布差异。

阶段产出

notebooks/01_eda.ipynb：图表下方写明解释，而不是只展示结果。

一页数据结论：记录 5–10 条会影响验证、采样或建模的发现。

阶段 2  ·  建议用时 4–7 天

学习 DICOM 与 MRI 序列

阶段目标 使用 20–50 个病例完成稳定、可复用、可检查的 DICOM 读取模块。

开发顺序

读取单个 DICOM 的像素与关键元数据。

按 ImagePositionPatient 排序；缺失时使用 InstanceNumber，再以文件名兜底。

处理 RescaleSlope/RescaleIntercept、异常像素和灰度标准化。

将一个序列组合成 volume，并均匀采样固定数量的切片。

可视化同一病例的 Sagittal、Coronal 与 Axial 序列。

质量检查

☐  切片播放顺序符合连续解剖结构

☐  没有大面积全黑或异常灰度图

☐  JPEG Lossless/JPEG 2000 可以解码

☐  不同尺寸、方向和切片数均能处理

☐  读取失败会记录病例与错误原因

停止条件 如果随机抽查仍出现切片乱序、压缩格式报错或灰度异常，不要进入模型训练。

阶段 3  ·  建议用时 3–5 天

建立可信的交叉验证

阶段目标 固定病例级多标签分层 fold，使后续所有实验都能公平比较。

验证设计

使用 StudyInstanceUID 作为不可拆分的病例单位。

优先使用 MultilabelStratifiedKFold；检查每折每类阳性数和有效标签数。

缺失标签使用 mask，不把 NaN 填成 0 后直接训练。

所有正式实验保存 OOF 概率，并分别计算 12 类 AUC 与 Macro AUC。

阳性病例很少时，报告 Bootstrap 置信区间或至少报告样本量。

每次实验必须记录

| 类别 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 数据 | fold、样本量、平面、切片采样、标签来源 |
| 模型 | backbone、输入尺寸、聚合方式、预训练权重 |
| 训练 | loss、学习率、epoch、batch size、随机种子 |
| 结果 | 每类 AUC、Macro AUC、训练/推理时间 |
| 结论 | 本次只改变了什么；结果是否支持下一步 |

阶段 4  ·  建议用时 1–2 周

训练第一个 2.5D baseline

阶段目标 用轻量模型跑通训练、验证和 OOF 输出，不追求一开始就达到最高分。

推荐初始配置

Backbone：ResNet-18、EfficientNet-B0 或 ConvNeXt-Tiny。

输入：224×224；每序列采样 8–16 张；相邻 3 张切片组成 RGB 三通道。

损失：带 label mask 的 BCEWithLogitsLoss。

聚合：先使用切片预测平均；确认有效后再尝试 Attention Pooling。

训练：先单平面、单 fold；混合精度；固定随机种子。

调试阶梯

用 16–32 个病例测试 Dataset 和 DataLoader。

尝试过拟合小数据，确认训练 loss 能明显下降。

在一个 fold 上训练，检查每类 AUC 是否为有效数值。

保存最佳权重、OOF 概率、日志和配置。

确认复现后，再扩展到更多 fold。

不要急着做 全分辨率 3D Transformer、大规模模型集成、未验证的报告伪标签，以及反复根据 Public LB 调参。

阶段 5  ·  建议用时 2–4 天

完成第一次有效提交

阶段目标 生成格式正确、无网络依赖、推理时间低于 9 小时的 submission.csv。

Notebook 流程

读取 test.csv 与 test_series.csv。

发现每个测试病例的序列和 DICOM 文件。

执行与训练完全一致的预处理和切片采样。

加载随 Kaggle Dataset 附带的模型权重。

以 FP16 批量推理并聚合到病例级。

输出 StudyInstanceUID 与 12 个概率列。

提交前检查

☐  文件名为 submission.csv

☐  列名、顺序和行数与 sample_submission 一致

☐  概率均位于 0–1

☐  没有 NaN 或重复病例

☐  Internet 关闭后仍能运行

☐  完整测试推理低于 9 小时

☐  权重与依赖均可在 Notebook 中访问

阶段 6  ·  建议用时 1–2 周

从序列到病例：多序列建模

阶段目标 融合不同平面、序列属性和病例级信息，并通过消融实验确认增益来源。

建议改进顺序

比较 Sagittal、Coronal、Axial 单独建模的差异。

加入 Fluid Sensitive、Fat Suppression 和 Anatomical Plane embedding。

将切片平均改为序列内 Attention Pooling。

将多个序列特征用 Gated Attention 或 Transformer 聚合成病例特征。

最后再测试更高分辨率、更强 backbone 或轻量 3D 模型。

消融实验原则

☐  每次只改变一个关键因素

☐  使用相同 fold 与相近训练预算

☐  同时报告总体和每类 AUC

☐  保存 OOF 预测以分析模型互补性

☐  没有稳定 OOF 增益时不因 Public LB 上涨就直接接受

阶段 7  ·  建议用时 1–2 周

利用放射学报告做弱监督

阶段目标 从可解释的规则法开始，评估噪声后再将报告信息用于影像模型训练。

报告标签流程

为 12 类建立同义词、正面表达、否定表达和不确定表达词典。

识别报告语言，必要时使用多语言模型或统一翻译方案。

输出 Positive / Negative / Unknown，而不是强迫所有报告产生 0/1。

人工抽查样本，估计 Precision、Recall 和常见错误类型。

仅使用高置信度弱标签，并给予低于人工标签的 loss 权重。

关键限制 测试集没有报告。报告只能用于训练阶段的弱标签、蒸馏或影像—文本预训练，不能成为推理时必需输入。

阶段 8  ·  建议用时 3–7 天

融合、效率优化与项目总结

阶段目标 在可信 OOF 基础上选择互补模型，优化推理速度，并将过程整理成可展示作品。

模型融合

先比较 OOF 分数和模型预测相关性，再决定是否融合。

优先融合错误模式不同的平面模型、架构或输入尺度。

使用简单平均或基于 OOF 的受约束权重，避免在 Public LB 上寻找权重。

效率优化

FP16/BF16 推理、批量处理、减少重复 DICOM 解码。

限制每序列采样切片数，避免无收益的超高分辨率。

记录每个处理阶段耗时，并预留 Kaggle 环境波动余量。

作品集应包含

☐  清晰 README：问题、数据、方法、验证与结论

☐  可复现的环境和配置

☐  EDA 图表和统计发现

☐  DICOM 数据管线说明

☐  OOF 结果与消融表

☐  最终推理 Notebook

☐  失败实验与经验总结

☐  比赛规则许可范围内的代码与示例

附录 A：实验记录模板

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 实验 ID | exp_001 |
| Git commit |  |
| 数据 / Fold |  |
| 模型与预训练 |  |
| 输入与采样 |  |
| 损失函数 |  |
| 关键超参数 |  |
| 每类 AUC |  |
| Macro AUC |  |
| 训练 / 推理时间 |  |
| 唯一变量 | 本次实验相较 baseline 只改变： |
| 结论与下一步 |  |

附录 B：最低成功标准

完成即成功 排名不是唯一结果。只要完成下列七项，你就拥有了一份完整、真实且有说服力的医学影像项目经历。

☐  完成一份有结论的 EDA

☐  实现可靠的 DICOM 读取模块

☐  建立固定的病例级交叉验证

☐  训练一个多标签 baseline

☐  生成并分析 OOF 预测

☐  完成一次有效 Kaggle 提交

☐  整理 README、实验记录与复现说明

附录 C：遇到困难时的处理顺序

先缩小数据：使用少量病例复现错误。

再缩小模型：用最简单 backbone 和最少切片测试。

检查数据：切片排序、标签 mask、病例划分和输出列名。

检查指标：每类阳性数、预测是否为常数、AUC 是否可计算。

记录证据：错误日志、样本 ID、图像和配置。

确认流程正确后，再增加数据量和复杂度。